FLUXO

Do pensamento caotico a tarefa clara — em segundos.

Aplicativo Mobile de Produtividade com IA Generativa

| Tipo de Projeto | Trabalho Escolar — Disciplina de Desenvolvimento Mobile / IA |
| --- | --- |
| Nome do App | Fluxo |
| Plataforma | iOS e Android — via Expo (React Native) |
| IA | OpenRouter API — modelo gratuito (sem custo) |
| Custo Total | R$ 0,00 — 100% gratuito para desenvolver e publicar em beta |
| Autenticacao | Nenhuma — app local, sem login, sem cadastro |
| Banco de Dados | AsyncStorage local no dispositivo — sem servidor |
| Conexao Externa | Apenas OpenRouter API (somente para processar texto com IA) |
| Complexidade | Baixa — ideal para 1-2 desenvolvedores estudantes |

PREMISSA DO PROJETO: O Fluxo e um app de produtividade pessoal que usa IA para transformar textos livres ou capturas de voz do dispositivo em listas de tarefas organizadas — tudo armazenado localmente, sem servidor proprio, sem custos de infraestrutura e sem autenticacao.

1. NOME, IDENTIDADE E CONCEITO DO APP

## 1.1 Por que 'Fluxo'?

O nome Fluxo foi escolhido por tres razoes complementares:

- Fluxo (Flow) e o estado psicologico de maxima produtividade — quando uma pessoa esta totalmente imersa e a tarefa 'acontece' naturalmente. O app visa criar esse estado ao eliminar o atrito do planejamento.

- Fluxo remete ao fluxo de pensamento — o app captura ideias desorganizadas exatamente como elas surgem, sem forcar estrutura no momento da captura.

- E uma palavra curta, memoravel, 100% portuguesa e com forte identidade visual (a letra F e o movimento de onda implicito).

| Tagline | Do pensamento caotico a tarefa clara — em segundos. |
| --- | --- |
| Publico | Estudantes, profissionais jovens, qualquer pessoa com muitas tarefas |
| Proposta | Substituir o bloqueio mental de 'por onde comecar' por uma lista de acoes concreta gerada por IA |
| Tom | Minimalista, moderno, confiante. Sem jargao tecnico para o usuario final |
| Paleta | Azul profundo (#1B3A5C) + azul brilhante (#2D7DD2) + branco limpo |

## 1.2 O Problema que o Fluxo Resolve

Qualquer pessoa ja viveu a situacao: tem dez coisas para fazer, nao sabe por onde comecar, gasta 30 minutos tentando organizar a cabeca e no fim do dia nada foi feito. Ferramentas tradicionais exigem que o usuario:

- Abra o app, navegue ate 'nova tarefa', preencha titulo, descricao, prazo, categoria...

- Repita esse processo para cada tarefa — gerando mais fadiga do que produtividade

- Reorganize manualmente quando as prioridades mudam

O Fluxo inverte essa logica: o usuario fala ou digita livremente — 'tenho que estudar para a prova de calculo amanha, terminar o relatorio e ligar pro medico' — e a IA transforma isso em uma lista organizada e priorizada automaticamente.

2. ARQUITETURA TECNICA — MAXIMA SIMPLICIDADE

## 2.1 Visao Geral da Arquitetura

A arquitetura do Fluxo e propositalmente minimalista para um projeto escolar. Ela elimina todo o backend proprio, banco de dados remoto e autenticacao, mantendo apenas o essencial:

FLUXO DE DADOS:
Usuario fala ou digita  →  STT nativo do dispositivo (gratis)  →  Texto bruto
→  OpenRouter API (modelo gratis)  →  JSON com tarefas estruturadas
→  AsyncStorage local  →  Tela principal do app

## 2.2 Os 3 Pilares Tecnicos do Fluxo

| Pilar | Tecnologia | Funcao | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente Mobile | Expo SDK 51 (React Native) | Interface do usuario, navegacao, estado do app | Gratis |
| Reconhecimento de Voz | expo-speech / @react-native-voice | Transforma audio em texto usando STT nativo do celular (Google/Apple) | Gratis — usa o chip do dispositivo |
| Inteligencia Artificial | OpenRouter API — modelo gratis | Processa o texto e gera lista de tarefas estruturadas em JSON | Gratis (com limites do free tier) |
| Armazenamento | AsyncStorage (React Native) | Salva tarefas e configuracoes localmente no dispositivo | Gratis — sem servidor |

## 2.3 Comparativo: MVP Original vs Fluxo Escolar

| Componente | Versao Original (Complexa) | Fluxo Escolar (Simples) | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticacao | Firebase Auth + JWT tokens | Nenhuma — app local | Zero config, zero custo |
| Banco de dados | Supabase PostgreSQL (remoto) | AsyncStorage (local, no celular) | Sem servidor, sem conta |
| Transcricao de audio | OpenAI Whisper via API (pago) | STT nativo do dispositivo (gratis) | Sem custo de transcricao |
| Modelo de IA | Claude Haiku / GPT-4o (pago) | Llama 3.2 3B via OpenRouter (gratis) | Sem custo de IA |
| Backend / API propria | FastAPI + servidor na nuvem | Nenhum — chamada direta ao OpenRouter | Sem servidor para gerenciar |
| Storage de audio | Supabase Storage (remoto) | Nenhum — texto processado imediatamente | Sem upload, sem storage |
| Custo mensal | USD 60-90/mes | R$ 0,00 | 100% gratis |
| Complexidade de setup | Alta (10+ servicos) | Baixa (1 API key) | Pronto em horas |

3. OPENROUTER — A UNICA CONEXAO EXTERNA DO APP

## 3.1 O que e o OpenRouter?

O OpenRouter e um gateway de IA que oferece acesso unificado a dezenas de modelos de linguagem (LLMs) por uma unica API. Para o projeto escolar, o ponto mais importante e que ele possui modelos completamente gratuitos com limites generosos para desenvolvimento e aprendizado.

Registro: openrouter.ai — criar conta com email. Gerar uma API Key gratuita. Pronto. Nenhum cartao de credito necessario para os modelos com ':free' no nome.

## 3.2 Modelos Gratuitos Recomendados

| Modelo (ID no OpenRouter) | Tamanho | Velocidade | Qualidade | Recomendado Para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free | 3B params | Muito Rapido | Boa | Uso principal — extracao de tarefas |
| meta-llama/llama-3.2-1b-instruct:free | 1B params | Extremamente Rapido | Basica | Fallback rapido |
| google/gemma-2-9b-it:free | 9B params | Medio | Muito Boa | Analises mais complexas |
| qwen/qwen-2-7b-instruct:free | 7B params | Rapido | Boa | Alternativa confiavel |
| microsoft/phi-3-mini-128k-instruct:free | 3.8B params | Rapido | Boa | Alternativa para contexto longo |

## 3.3 Como o App Chama o OpenRouter

A integracao e uma simples chamada HTTP POST. Nao ha SDK proprietario, nao ha dependencia extra — apenas fetch nativo do JavaScript:

POST https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions

Authorization: Bearer {SUA_API_KEY}

Content-Type: application/json

{ "model": "meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free",

"messages": [

{ "role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT },

{ "role": "user", "content": textoDoUsuario }

] }

## 3.4 O System Prompt — O Coracao do Fluxo

O prompt de sistema e o ativo mais importante do produto. Ele instrui o modelo a interpretar o texto livre do usuario e retornar um JSON estruturado com as tarefas. Versao recomendada:

Voce e um assistente de produtividade pessoal. O usuario vai descrever livremente tudo que precisa fazer — pode ser bagunçado, em voz corrida, misturado.
Sua unica funcao e extrair as tarefas e retornar SOMENTE um JSON valido neste formato exato, sem texto adicional:
{"tasks": [{"title": "string", "priority": "alta|media|baixa", "category": "estudo|trabalho|pessoal|saude", "duration_min": number}], "summary": "string"}
Regras: quebre tarefas grandes em subtarefas de no maximo 45 minutos; prioridade "alta" so para prazos de hoje; nao adicione texto fora do JSON.

4. ARMAZENAMENTO LOCAL — SEM SERVIDOR

## 4.1 AsyncStorage — Banco de Dados Local

O AsyncStorage e o banco de dados local do React Native. Ele funciona como um dicionario chave-valor persistente — os dados ficam salvos no celular mesmo depois de fechar o app, sem nenhuma conexao com a internet.

Analogia simples: AsyncStorage e como o localStorage do navegador, mas para apps mobile. Os dados ficam no celular do usuario, sao privados, e nao precisam de internet.

## 4.2 Estrutura de Dados do Fluxo

Todo o estado do app e armazenado em tres chaves no AsyncStorage:

| @fluxo:tasks | Array JSON com todas as tarefas do usuario (titulo, prioridade, categoria, status, data de criacao) |
| --- | --- |
| @fluxo:history | Array com as ultimas 10 capturas de texto bruto do usuario (para referencia) |
| @fluxo:settings | Objeto com preferencias: nome do usuario (opcional), categorias favoritas, tema do app |

## 4.3 Schema de uma Tarefa

interface Task {

id: string;            // gerado localmente com Date.now()

title: string;         // titulo extraido pela IA

priority: 'alta' | 'media' | 'baixa';

category: 'estudo' | 'trabalho' | 'pessoal' | 'saude';

duration_min: number;  // estimativa da IA em minutos

status: 'pendente' | 'concluida' | 'cancelada';

created_at: string;    // ISO date string

completed_at?: string; // preenchido ao concluir

}

5. TELAS E FUNCIONALIDADES DO FLUXO

## 5.1 Mapa de Telas (Navegacao)

O app usa expo-router com navegacao em abas. Sao apenas 4 telas — o suficiente para um projeto escolar completo e funcional:

| Tela | Rota | Descricao | Componentes Principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoje (Home) | app/(tabs)/index.tsx | Lista das tarefas do dia, ordenadas por prioridade. Acoes: concluir, adiar, deletar. | FlashList, TaskCard, ProgressBar |
| Capturar | app/(tabs)/capture.tsx | Input de texto livre + botao de microfone para captura por voz. Botao 'Organizar com IA' envia para o OpenRouter. | TextInput, MicButton, LoadingSpinner |
| Historico | app/(tabs)/history.tsx | Tarefas concluidas e canceladas dos ultimos 7 dias. Estatisticas simples (% conclusao). | SectionList, StatsCard |
| Configuracoes | app/(tabs)/settings.tsx | Nome do usuario (opcional), tema claro/escuro, limpar todos os dados, sobre o app. | Switch, TextInput, Button |

## 5.2 Funcionalidades do MVP Escolar

| # | Funcionalidade | Como Funciona | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Captura por Texto | Usuario digita livremente qualquer texto descrevendo suas tarefas | TextInput do React Native |
| 2 | Captura por Voz | Botao de microfone ativa STT nativo do celular — texto aparece no input automaticamente | @react-native-voice/voice |
| 3 | Organizacao por IA | Botao 'Organizar' envia texto para OpenRouter e exibe tarefas geradas em menos de 5 segundos | OpenRouter API (fetch) |
| 4 | Lista Priorizada | Tarefas exibidas em ordem: Alta → Media → Baixa, com codigo de cor por categoria | FlashList + Zustand |
| 5 | Concluir Tarefa | Swipe para direita ou botao de check marca tarefa como concluida com animacao | Reanimated 3 |
| 6 | Adiar Tarefa | Swipe para esquerda move tarefa para o final da lista | Reanimated 3 |
| 7 | Deletar Tarefa | Botao de lixeira com confirmacao antes de deletar | Alert.alert nativo |
| 8 | Persistencia Local | Toda alteracao e salva imediatamente no AsyncStorage — dados sobrevivem ao fechamento do app | AsyncStorage |
| 9 | Historico 7 dias | Tela de historico com tarefas agrupadas por dia e percentual de conclusao | AsyncStorage + date-fns |
| 10 | Tema Claro/Escuro | Toggle nas configuracoes que respeita tambem o tema do sistema operacional | useColorScheme do Expo |

6. ESTRUTURA DO PROJETO E DEPENDENCIAS

## 6.1 Como Criar o Projeto

Tres comandos para comecar do zero:

npx create-expo-app@latest fluxo --template blank-typescript

cd fluxo

npx expo install expo-router @react-native-voice/voice @react-native-async-storage/async-storage react-native-reanimated @shopify/flash-list zustand date-fns

Requisitos: Node.js 18+, VSCode, Expo Go no celular (iOS ou Android). Nao e necessario Mac para testar no iOS via Expo Go. Nao e necessario conta na Apple ou Google para comecar.

## 6.2 Estrutura de Diretorios

| app/_layout.tsx | Layout raiz — configura navegacao por abas e tema global |
| --- | --- |
| app/(tabs)/index.tsx | Tela principal — lista de tarefas do dia |
| app/(tabs)/capture.tsx | Tela de captura — texto livre + microfone |
| app/(tabs)/history.tsx | Historico de tarefas concluidas |
| app/(tabs)/settings.tsx | Configuracoes do app |
| components/TaskCard.tsx | Card de tarefa individual com acoes de swipe |
| components/MicButton.tsx | Botao de microfone com animacao de gravacao |
| components/StatsCard.tsx | Card de estatistica (% conclusao, total de tarefas) |
| lib/openrouter.ts | Funcao que chama a API do OpenRouter com o system prompt |
| lib/storage.ts | Funcoes CRUD para ler/salvar tarefas no AsyncStorage |
| store/tasks.ts | Estado global das tarefas com Zustand |
| constants/prompts.ts | System prompt do LLM centralizado (facil de ajustar) |
| constants/colors.ts | Paleta de cores do app (light e dark theme) |
| .env.local | EXPO_PUBLIC_OPENROUTER_KEY=sua_chave_aqui (nunca commitar) |

## 6.3 Dependencias — Apenas o Essencial

| Pacote | Versao | Para que serve | Por que esse? |
| --- | --- | --- | --- |
| expo | ~51.0 | SDK base do Expo — motor do app | Padrao da industria, documentacao excelente |
| expo-router | ~3.x | Navegacao baseada em arquivos (como Next.js) | Mais simples que React Navigation para iniciantes |
| @react-native-voice/voice | ~3.x | Speech-to-Text nativo (microfone) | Usa o STT do proprio celular — completamente gratis |
| @react-native-async-storage/async-storage | ~1.x | Armazenamento local persistente | Biblioteca oficial, simples como JSON |
| zustand | ~4.x | Gerenciamento de estado global | Mais simples que Redux, sem boilerplate |
| react-native-reanimated | ~3.x | Animacoes fluidas (swipe cards) | Obrigatoria para animacoes performaticas |
| @shopify/flash-list | ~1.x | Lista de alto desempenho | FlatList padrao e lenta com muitos itens |
| date-fns | ~3.x | Formatacao e comparacao de datas | Leve, sem dependencias, ótima documentacao |

7. PLANO DE DESENVOLVIMENTO — 4 SEMANAS

## 7.1 Cronograma Realista para Projeto Escolar

Com 1 ou 2 desenvolvedores estudantes, o Fluxo pode ser construido em 4 semanas com dedicacao de 2-3 horas por dia:

| Semana | Foco | Entregaveis | Horas Estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Setup e Navegacao | Projeto Expo criado e rodando no celular via Expo Go. 4 telas com layout basico. Navegacao por abas funcionando. Tema claro/escuro. | ~10h |
| Semana 2 | Integracao de IA | Tela de captura com input de texto. Chamada ao OpenRouter funcionando. Parsing do JSON retornado. Tarefas exibidas na tela principal. | ~12h |
| Semana 3 | Voz e Storage | Microfone funcionando com Speech-to-Text. AsyncStorage salvando e carregando tarefas. Swipe para concluir/adiar/deletar com animacao. | ~12h |
| Semana 4 | Polimento e Entrega | Tela de historico com estatisticas. Configuracoes funcionando. Testes em dispositivo real (iOS e Android). README e documentacao do projeto. | ~8h |

## 7.2 Checklist de Entrega Escolar

O projeto escolar estara completo quando todos os itens abaixo estiverem marcados:

- App roda no Expo Go sem erros (iOS e Android)

- Captura de texto funciona e chama o OpenRouter corretamente

- Captura por voz transcreve e preenche o input automaticamente

- IA retorna JSON valido e as tarefas aparecem na lista do dia

- Tarefas persistem apos fechar e reabrir o app

- Swipe gestures para concluir e deletar funcionam com animacao

- Tela de historico exibe tarefas dos ultimos 7 dias

- Tema claro e escuro funcionando

- README.md com instrucoes de como rodar o projeto

- Codigo no GitHub com historico de commits organizado

8. ANALISE DE CUSTO — R$ 0,00

## 8.1 Custo Zero Garantido

O Fluxo foi desenhado especificamente para ter custo operacional zero durante o desenvolvimento e apresentacao do projeto escolar:

| Servico | Custo | Limite do Plano Gratis | Suficiente para o Projeto? |
| --- | --- | --- | --- |
| Expo (SDK + Expo Go) | Gratis | Ilimitado para desenvolvimento | Sim — 100% |
| OpenRouter (API Key) | Gratis | Models ':free' sem limite de conta; rate limit de ~20 req/min | Sim — mais que suficiente para testes |
| Llama 3.2 3B (modelo) | Gratis | Disponivel no free tier do OpenRouter | Sim |
| AsyncStorage | Gratis | Limitado pelo armazenamento do celular (~5MB para JSON) | Sim — suficiente para centenas de tarefas |
| @react-native-voice | Gratis | Usa a API STT do Google/Apple — gratuita no dispositivo | Sim |
| GitHub (repositorio) | Gratis | Repositorios publicos ilimitados | Sim |
| TOTAL | R$ 0,00 | — | Sim |

ATENCAO: A unica coisa necessaria e criar uma conta gratuita em openrouter.ai e gerar uma API Key. Nenhum cartao de credito e necessario para usar os modelos com ':free' no nome do modelo. O limite de requisicoes do free tier e mais que suficiente para desenvolvimento e apresentacao do projeto.

## 8.2 Quando o Custo Aumentaria (Pos-Projeto)

Se o Fluxo fosse publicado de verdade na App Store e Play Store apos o projeto escolar, os custos estimados seriam:

- 0-500 usuarios: ainda gratis (modelos free do OpenRouter tem rate limits por usuario)

- 500-5.000 usuarios: USD 10-30/mes (upgrade para modelos pagos do OpenRouter, se necessario)

- Apple Developer Account: USD 99/ano (somente para publicar na App Store)

- Google Play: USD 25 taxa unica (somente para publicar na Play Store)

9. DIFERENCIAIS PEDAGOGICOS DO PROJETO

## 9.1 O que o Fluxo Demonstra Tecnicamente

Para um projeto escolar de desenvolvimento mobile, o Fluxo demonstra dominio de varios conceitos relevantes e modernos:

| Conceito | Como o Fluxo o Demonstra | Nivel |
| --- | --- | --- |
| React Native / Expo | Interface completa multi-tela funcionando em iOS e Android | Intermediario |
| TypeScript | Tipagem estatica em todo o codigo (interfaces, generics) | Intermediario |
| API REST / HTTP | Chamada ao OpenRouter com headers, body JSON e tratamento de resposta | Basico-Intermediario |
| Inteligencia Artificial | Uso pratico de LLM para processar linguagem natural e extrair estrutura | Avancado (conceito) |
| Prompt Engineering | System prompt cuidadosamente construido para garantir JSON valido | Avancado (conceito) |
| Persistencia Local | CRUD completo com AsyncStorage sem banco de dados remoto | Basico |
| Gerenciamento de Estado | Zustand para estado global reativo e sincronizado | Intermediario |
| UX e Animacoes | Swipe gestures e transicoes suaves com Reanimated | Intermediario |
| Speech-to-Text | Integracao com API nativa de voz do dispositivo | Intermediario |
| Arquitetura de Software | Separacao clara de responsabilidades (UI / logica / dados) | Intermediario |

## 9.2 Possiveis Expansoes para Trabalhos Futuros

Caso o professor solicite versoes mais avancadas ou o time queira expandir o projeto:

- Adicionar Supabase para sincronizar tarefas entre dispositivos — transformando o app local em multi-dispositivo

- Implementar autenticacao social (Google/Apple) para personalizar a experiencia por usuario

- Adicionar notificacoes push para lembrar o usuario de suas tarefas agendadas

- Treinar um modelo proprio de classificacao de tarefas usando os dados anonimizados do historico

- Publicar na App Store e Google Play com monitoramento de metricas de uso reais

10. COMO COMECAR — PASSO A PASSO

## 10.1 Configuracao do Ambiente (1 hora)

- Instalar Node.js 20 LTS em nodejs.org — necessario para rodar o Expo

- Instalar VSCode e as extensoes: ESLint, Prettier, React Native Tools

- Instalar o Expo Go no celular (iOS App Store ou Google Play Store)

- Criar conta gratuita em openrouter.ai e gerar uma API Key em 'Keys'

- Abrir terminal e rodar: npx create-expo-app@latest fluxo --template blank-typescript

- Dentro da pasta fluxo, criar arquivo .env.local com: EXPO_PUBLIC_OPENROUTER_KEY=sua_chave

- Rodar npx expo start e escanear o QR code com o Expo Go — app abre no celular

## 10.2 Primeira Integracao com OpenRouter (2 horas)

Com o ambiente funcionando, o primeiro objetivo e provar que a IA funciona. Criar o arquivo lib/openrouter.ts:

export async function organizeTasks(userText: string) {

const response = await fetch(

'https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions', {

method: 'POST',

headers: {

'Authorization': `Bearer ${process.env.EXPO_PUBLIC_OPENROUTER_KEY}`,

'Content-Type': 'application/json'

},

body: JSON.stringify({

model: 'meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free',

messages: [

{ role: 'system', content: SYSTEM_PROMPT },

{ role: 'user', content: userText }

]

})

});

const data = await response.json();

return JSON.parse(data.choices[0].message.content);

}

Dica: Testar primeiro no Insomnia ou Postman antes de integrar ao app. Isso garante que o prompt e a API key estao corretos antes de adicionar a complexidade do React Native.

FLUXO — Projeto Escolar | Desenvolvimento Mobile com IA

Do pensamento caotico a tarefa clara — em segundos.

Custo total do projeto: R$ 0,00